프로젝트 상태 보고서

# 프로젝트 요약

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 보고 날짜 | 프로젝트 이름 | 작성자 |
| 2019년 3월 31일 | 어플리케이션을 통한 보안공용냉장고 | 알이즈웰 |

# 상황 요약

1. Github에 파일 공유 및 기존 제작 파일 모음(링크: <https://github.com/Leejeunghun/Capstan>)

2. 제 1회 2019 ICT 융합 졸업작품 챌린지 공모전\_보안냉장고에 참여 (공모전 참가 가능시 20만원 지원 받음)

3. 물품구매 리스트 작성

# 프로젝트 개요

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 | 완료율 | 기한 | 참고 |
| Github 개설 및  파일 정리 | 100% | 3월 27일 |  |
| 물품 구매리스트 작성 | 30% | 4월 23일 | 변경될 가능성 있음 |
| 제 1회 2019 ICT 융합 졸업작품 챌린지 공모전 응시 | 100% | 3월 30일 |  |

# 예산 개요

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 범주 | 지출 | 전체 차지 비율 | 정상 진행 여부 | 참고 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 위험 및 문제 기록

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 문제 | 담당자 | 날짜 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 결론/권고

제 1회 2019 ICT 융합 졸업작품 챌린지 공모전\_보안냉장고에 참가하여 지원을 받아 빠르게 구매를 할 수 있지만 5월 12일 까지의 완성품을 만들어야 한다.